ИП Скороходова Е.С.



Отчет о тестировании функционала сайта

«**Bumbleby**»

**Оглавление**

Оглавление Информацию о проекте Команда тестировщиков

Описание процесса тестирования Краткое описание

Расписание

Статистика по дефектам Список новых дефектов

Качество объекта тестирования Рекомендации

Приложения

# Информация о проекте

Основная задача – функциональное тестирование сайта «Bumbleby». В данном отчете представлена информация про команду тестирования, сроки, а также статистика по найденным дефектам и составленной тестовой документации.

# Команда тестировщиков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Функционал** |
| Гриненко Виталий | ведущий специалист | проверка работы младшего специалиста |
| Скороходова Елена Сергеевна | младший специалист | основной функционал приложения |

**Описание процесса тестирования**

Тестовое окружение, на котором проводилось тестирование:

* Windows 11: Google Chrome v.103.0.5060.134

Версия приложения, на которой проводилось тестирование: release-01.

Во время тестирования использовались следующие инструменты:

* Microsoft Edge DevTools

Техническая документация, используемая при тестировании: <https://odin.study/ru/Content/Info/259105>

Тестовая документация, используемая на проекте: тест-кейсы, чек-лист, баг-репорт.

# Краткое описание

Версия release-01. содержит 9 дефектов, один из них критический. Нет кнопки «Регистрация» на форме авторизации.

# Расписание

Сроки проведения тестирования: 25.07.2022 – 13.08.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Время на тестирование** | **Дата начала** | **Дата завершения** |
| Гриненко Виталий | 10 часов | 25.07.2022 | 09.08.2022 |
| Скороходова Елена Сергеевна | 45 часов | 09.08.2022 | 13.08.2022 |

# Статистика по дефектам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дефект** | **Приоритет** | **Статус** |
| Bg-001 | Отсутствует кнопка «Регистрация» на форме авторизации | High | Ice box |
| Bg-002 | Поле «Дата выдачи» в форме «Паспорт» принимает невалидные данные | High | Ice box |
| Bg-003 | Поле «Дата рождения» в форме «Паспорт» принимает невалидные данные | Medium | Ice box |
| Bg-004 | Отсутствует кнопка выхода из личного кабинета при загрузке документов | High | Ice box |
| Bg-005 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве iPhone SE | Medium | Ice box |
| Bg-006 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве iPhone XR | Medium | Ice box |
| Bg-007 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве Samsung Galaxy X8 | Medium | Ice box |
| Bg-008 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве iPad Mini | Medium | Ice box |
| Bg-009 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве Microsoft Lumia 550 | Medium | Ice box |

**Список новых дефектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дефект** | **Приоритет** | **Статус** |
| Bg-001 | Отсутствует кнопка «Регистрация» на форме авторизации | High | Ice box |
| Bg-002 | Поле «Дата выдачи» в форме «Паспорт» принимает невалидные данные | High | Ice box |
| Bg-003 | Поле «Дата рождения» в форме «Паспорт» принимает невалидные данные | Medium | Ice box |
| Bg-004 | Отсутствует кнопка выхода из личного кабинета при загрузке документов | High | Ice box |
| Bg-005 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве iPhone SE | Medium | Ice box |
| Bg-006 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве iPhone XR | Medium | Ice box |
| Bg-007 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве Samsung Galaxy X8 | Medium | Ice box |
| Bg-008 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве iPad Mini | Medium | Ice box |
| Bg-009 | Отсутствуют кнопки "Расписание" и "Учеба" на сайдбаре на устройстве Microsoft Lumia 550 | Medium | Ice box |

**Качество объекта тестирования**

Имеются один критический дефект. На текущий момент, приложение не может быть отдано в релиз. Необходимы правки основного функционала.

87% – passed

2% – blocked

11% – failed

# Рекомендации

Необходимо создать кнопку «Регистрации» на форме авторизации, а также кнопку выхода из личного кабинета при загрузке документов . Также стоит обратить внимание на адаптацию сайта под различные устройства.

# Приложения

приложение 1 – результат прогона тестов

приложение 2 – статистика по дефектам